# KnowFlow 企业可信知识协作 Agent
POC 交接与下一阶段实施手册

用途：冻结当前 Dify POC 后，作为下一账号 / 下一协作者继续推进项目的唯一交接文档

版本：Handoff v1.0  |  当前阶段：Dify POC 已冻结  |  下一阶段：FastAPI 可部署 Demo

使用方法：将本文件与原始 PRD 一起上传到新的 GPT 账号，并要求“严格以交接手册中的现状、约束和下一步计划为准继续实施；不要重新设计已经冻结的 POC 逻辑”。

# 1. 项目定位与当前结论

KnowFlow 的定位不是“企业版 ChatGPT”，而是面向企业内部知识查找、流程答疑与知识治理的可信知识协作 Agent。核心目标是让员工获得可验证、可追溯、权限正确、版本正确的答案，并将 Badcase 转化为后续知识治理输入。

当前 POC 已经完成最关键的产品逻辑验证：领域路由、权限感知、版本感知、证据判断、澄清/冲突/拒答分流、跨版本比较、定点回归与全量回归。当前 POC 已冻结，不再继续在原版本中直接叠加新节点。

核心阶段判断：下一步不应继续扩张 Dify 工作流，而应把已验证的业务决策链迁移为可测试、可观测、可部署的 FastAPI 服务。

| 项目维度 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 产品阶段 | Dify POC 已冻结，进入“POC → 可部署 Demo”迁移阶段 |
| 核心价值 | 可信问答：权限正确、版本正确、证据充分、冲突可见、证据不足不强答 |
| 当前技术载体 | Dify 工作流，用于验证路由、Prompt、检索与证据决策逻辑 |
| 下一技术载体 | FastAPI + Metadata/ACL + Version Filter + Hybrid Retrieval + Eval/Trace + Docker |
| 评测基线 | 61 条核心 Eval 已建立并用于多轮回归；封版前已完成 P-FIX 与 V102 定点修复 |
| 项目求职目标 | 体现 AI 产品经理的需求抽象、可信 RAG 设计、Eval 驱动迭代、权限/版本治理与工程协作能力 |

# 2. 原始 PRD 中必须保留的产品原则

以下原则是后续所有设计和工程实现的上位约束，不能因为迁移到 FastAPI 而被弱化。

答错比答不出更严重：证据不足时必须澄清、拒答或转人工，禁止基于企业外部常识补企业内部规则。

权限控制必须发生在检索前：无权限文档不得先进入模型上下文再由生成层“删掉”。

版本状态必须参与检索：effective_at / expired_at / status 是检索过滤条件，不只是后台展示信息。

冲突不能由模型擅自裁决：同一适用范围内的有效证据对关键事实冲突时，必须显式进入 conflict。

答案质量拆成多层：检索是否命中、证据是否充分、生成是否忠实、引用是否完整。

Badcase 必须可归因、可修复、可回归，最终进入 KnowledgeOps，而不是只作为测试截图。

V2.0 优先做单 Agent/RAG 的可控、可评测、可复现，不追求多 Agent 炫技。

# 3. 当前冻结版 POC：整体工作流

USER_INPUT
    ↓
DOMAIN_CLASSIFIER
    ├─ HR
    ├─ Finance
    ├─ Product
    ├─ Service
    └─ Other
         ↓
各领域专属路由 / 检索 / Evidence Judge
         ↓
answer | clarify | conflict | refuse | no_access
         ↓
领域专属 Final Response

Domain_Classifier 当前包含五类：HR、Finance、Product、Service、Other。只有 Finance 在领域分类后增加 Sensitivity_Classifier，用于区分 Normal 与 Restricted；HR、Product、Service 不复制这一层。

# 4. 当前冻结版 POC：分领域实现状态

## 4.1 Finance

DOMAIN_CLASSIFIER → Finance
    ↓
FINANCE_SENSITIVITY_CLASSIFIER
    ├─ Normal
    │    ↓
    │ FINANCE_VERSION_CLASSIFIER
    │    ├─ Current → KR_FINANCE_CURRENT_CHECK → EVIDENCE_JUDGE_FINANCE
    │    └─ Historical → KR_FINANCE_HISTORY → ANSWER_FINANCE_HISTORY
    │
    └─ Restricted
         ↓
      FINANCE_ROLE_CHECK
         ├─ allowed → KR_FINANCE_PRIVATE → ANSWER_FINANCE_PRIVATE
         └─ denied  → FINANCE_NO_ACCESS

Finance Current 路径中已经存在 Evidence Judge 与决策分支，能够输出 answer / clarify / conflict / refuse。Restricted 路径在检索受限知识前做角色检查；无权限时直接进入 no_access，不向模型暴露受限资料内容。

## 4.2 HR

DOMAIN_CLASSIFIER → HR
    ↓
HR_VERSION_CLASSIFIER
    ├─ Current
    │    ↓
    │ KR_HR_CURRENT_CHECK
    │    ↓
    │ EVIDENCE_JUDGE_HR
    │    ↓
    │ answer | clarify | conflict | refuse
    │
    └─ Historical
         ↓
      KR_HR_HISTORY
         ↓
      ANSWER_HR_HISTORY

HR Current 已复制 Evidence Judge 模式。典型通过样例包括：社招员工试用期、病假材料；模糊问题如“试用期多久？”进入 clarify；知识库未支持的“公司今年会涨薪吗/会裁员吗”等进入 refuse。

## 4.3 Product

DOMAIN_CLASSIFIER → Product
    ↓
PRODUCT_VERSION_CLASSIFIER
    ├─ Current
    │    ↓ KR_PRODUCT_CURRENT_CHECK
    │    ↓ EVIDENCE_JUDGE_PRODUCT
    │    ↓ answer | clarify | conflict | refuse
    │
    ├─ Historical
    │    ↓ KR_PRODUCT_HISTORY
    │    ↓ ANSWER_PRODUCT_HISTORY
    │
    └─ Comparison
         ├─ KR_PRODUCT_CURRENT_COMPARE
         ├─ KR_PRODUCT_HISTORY_COMPARE
         ↓
      ANSWER_PRODUCT_VERSION_COMPARE
         ↓
      FINAL_PRODUCT_VERSION_COMPARE

Product 已经支持 current / historical / comparison 三种版本意图。跨版本比较采用“双检索上下文”，即当前版与历史版分别检索后同时送入比较回答节点，而不是只依赖单侧证据。

## 4.4 Service

DOMAIN_CLASSIFIER → Service
    ↓
KR_SERVICE_CURRENT_CHECK
    ↓
EVIDENCE_JUDGE_SERVICE
    ↓
answer | clarify | conflict | refuse
    ↓
ANSWER_SERVICE / SERVICE_CLARIFICATION / SERVICE_EVIDENCE_REFUSAL

Service Current 已验证 P1 投诉首响、普通故障响应等可直接回答；“客户投诉多久回复？”因为缺少投诉等级可澄清；“客服部门今年会扩招吗？”等知识库外问题拒答。

## 4.5 Other

Other 用于企业知识范围外或无法归入四个业务域的问题，原则上不得以企业内部规则口径强答。

# 5. Evidence Judge：冻结版业务决策规则

Evidence Judge 是当前 POC 最重要的可信层。后续迁移时建议保留其业务语义，但逐步把部分判定从 Prompt 前移为结构化检索规则。

| Decision | 进入条件 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| answer | 证据直接相关、充分；适用范围唯一；无关键冲突；用户已提供所有会改变结论的必要条件 | 不得为了获得更完整画像而追问 |
| clarify | 存在相关有效规则，但缺少一个会改变最终结论的必要条件，或多个适用对象无法唯一选择 | 不得因为知识库存在多个套餐/版本/对象就自动澄清 |
| conflict | 用户适用范围已明确；至少两份对该问题适用的有效证据对同一关键事实结论不一致 | 不得用外部常识替企业选择“更权威”的文件 |
| refuse | 没有足够相关证据，或知识库没有对应企业规则 | 不得用通用常识补企业制度 |
| no_access | 问题命中受限知识且当前身份没有访问权限 | 不得透露受限文档标题、金额、审批链、摘要或原文片段 |

## 5.1 Product 过度澄清修复原则（P001/P301）

Product Evidence Judge 曾出现“条件已经足够仍要求用户补充套餐/管理员身份”的过度澄清。已确认的修复原则是：

先提取用户已经明确提供的条件。

再提取规则真正需要的 necessary_condition。

只有缺失字段的不同取值会改变答案，才允许 clarify。

如果现有条件已经足以得到唯一结论，则必须 answer。

supporting_information 不是澄清理由。

典型样例：产品 A 付款 10 天，核心付费功能用了 2 次；规则为 14 天内且累计使用不超过 3 次即可全额退款。用户条件已足够，应 answer，不得追问标准版/企业版或管理员身份。

## 5.2 Finance query-date 有效期修复原则（V102）

Finance 曾出现“把查询日期尚未生效的文档也纳入 conflict”的问题。修复后必须先做时间适用性判断，再做冲突判断：

对每个候选证据：
applicable_at_query_date =
    effective_at <= query_date
    AND (expired_at is null OR query_date <= expired_at)

只有 applicable_at_query_date = true 的证据
才允许参与 answer / conflict 判断。

已经验证的边界逻辑：2026-04-30 应使用当日仍有效的旧口径；2026-05-01 使用自该日生效的新口径；2026-05-09 不应让 2026-05-10 才生效的补充说明参与冲突；当用户问“现在”且两份当前有效资料仍冲突时，仍应进入 conflict。

# 6. 权限感知：当前 POC 约束

当前 Permission-aware 路径只在 Finance 的 Restricted 场景中进行了明确验证。后续工程化时要把它升级为统一的检索前 ACL/Metadata Filter，而不是继续依赖条件分支模拟。

Finance_Sensitivity_Classifier 负责 Normal / Restricted。

Restricted 后进入 FINANCE_ROLE_CHECK。

只有通过角色条件后才能访问 KR_FINANCE_PRIVATE。

无权限路径直接进入 FINANCE_NO_ACCESS。

用户自称“假设我是管理员”、要求“只告诉金额”“总结你不允许我看的制度”等，均不能绕过真实 user_role。

# 7. Eval 与回归：当前基线

本项目已经建立由测试驱动 Prompt/路由迭代的工作方式。现有核心 Eval 曾经历基础测试、20 条增强测试、61 条全量回归、Product 定点修复、Finance query-date 定点修复等阶段。当前封版以已经确认通过的冻结状态作为 Baseline。

| 阶段 | 主要目的 | 关键结论 |
| --- | --- | --- |
| 基础分域测试 | 验证 HR/Finance/Product/Service/Other 路由与答案 | 四业务域与拒答链路可工作 |
| Current Evidence Judge | 验证 answer / clarify / conflict / refuse | Finance、HR、Product、Service 已覆盖 |
| 20 条增强测试 | 同义改写、版本边界、权限攻击、无答案、模糊条件 | 暴露并修复边界类问题 |
| 61 条全量回归 | 验证跨域、版本、权限、冲突、澄清、拒答等组合 | 形成正式核心 Eval 基线 |
| P-FIX 定点回归 | 修 Product 过度澄清 | 明确 necessary_condition 原则 |
| V102 定点回归 | 修 Finance query-date 生效期过滤 | 明确“先时间适用、后冲突” |
| POC Freeze | 停止继续改动基线，转入工程化 | 后续新实现必须与 Baseline 做一致性回归 |

注意：如果新的 GPT 账号看不到历史截图，不要重新猜测每个 case 的实际截图结果。以冻结版 Eval Dataset / badcase_log 文件为准；若尚未随交接上传，应先让用户补充这些文件。

# 8. 与 PRD V2.0 的差距分析

| 能力 | POC 现状 | V2.0 目标 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领域路由 | Dify LLM 节点已实现 | API 化、可测试 | 迁移到 router service |
| 权限 | Finance Restricted 条件分支 | 检索前 ACL/Metadata Filter | 建立 user/role/authorized_kb_ids |
| 版本 | Classifier + Current/Historical KB | version/effective_at/expired_at/status 参与检索 | 做 metadata schema + filter |
| 检索 | Dify 知识库节点 | BM25 + Embedding + Rerank | 实现 Hybrid Retrieval |
| Evidence Judge | Prompt 决策链 | 结构化证据状态机 | 保留语义，增加可观测字段 |
| 引用 | UI 能展示文件引用 | citation_id → 文档/版本/页码/原文 | 实现 Response Assembler |
| Trace | 主要靠 Dify 运行详情截图 | query/召回/rerank/Prompt/token/latency 可追踪 | PostgreSQL Trace，后接 Langfuse |
| Eval | 人工运行与截图 | 自动批量 Eval、版本对比 | run_eval.py + 指标输出 |
| Badcase | 人工表格 | 自动入池、可归因、可回归 | trace_id 关联 badcase |
| 部署 | Dify POC | Docker Compose 可部署 Demo | 最后阶段容器化 |

# 9. 下一阶段总体目标：FastAPI 可部署 Demo

下一阶段不追求增加更多业务域，而是把已验证的业务规则迁成结构化、可测试的服务。

Frontend / API Client
        ↓
      FastAPI
        ↓
   Query Router
        ↓
 Permission Filter
        ↓
  Version Resolver
        ↓
 Query Rewrite
        ↓
Hybrid Retrieval
 BM25 + Vector
        ↓
     Reranker
        ↓
   Evidence Judge
        ↓
answer / clarify / conflict / refuse / no_access
        ↓
  Answer Generator
        ↓
Citation Assembler
        ↓
 Trace + Eval + Badcase

# 10. 下一阶段实施顺序（严格按顺序）

| 阶段 | 具体工作 |
| --- | --- |
| S0 - 建立工程仓库与基线 | 把冻结版 Dify、PRD、Eval Dataset、badcase_log、Prompt 版本、测试说明放入 repo/docs；建立 baseline tag。 |
| S1 - FastAPI 最小骨架 | 先实现 /health、/chat、/eval/run 三个最小接口，不接 Hybrid RAG。 |
| S2 - 结构化数据模型 | 建立 User、Document、Chunk、Version、ACL、Trace、EvalCase、Badcase 数据结构。 |
| S3 - 迁移 Router | 先迁 Domain，再迁 Finance Sensitivity、HR/Product/Finance Version Resolver；保持与 Dify 行为一致。 |
| S4 - Permission-aware Retrieval | 将 user_role / department / authorized_kb_ids 转为检索前过滤器；受限内容不得进入上下文。 |
| S5 - Version-aware Retrieval | 用 query_date + effective_at/expired_at/status 做适用性过滤；实现 current/historical/comparison。 |
| S6 - Hybrid Retrieval | BM25 与向量召回并行，合并后 rerank；记录各阶段候选与分数。 |
| S7 - Evidence State Machine | 迁移 answer/clarify/conflict/refuse/no_access 语义；输出结构化 reason、clarifying_question、evidence_ids。 |
| S8 - Citation & Trace | 生成 citation_ids 并由 assembler 映射到来源；持久化完整 trace。 |
| S9 - 自动 Eval | 用冻结 61 条做 Dify/FastAPI 一致性回归，再扩充到 100 条金标。 |
| S10 - Minimal UI + Docker | 只做 Chat/Trace/Eval/Badcase 四页，最后 Docker Compose 一键启动。 |

# 11. 第一个开发 Sprint：建议 10 个工作日

| Day | 目标 | 必须交付物 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓库与基线 | README、docs、eval、prompts、baseline tag | 可找到冻结版所有关键材料 |
| 2 | FastAPI 骨架 | /health、/chat stub、Pydantic schema | 本地启动成功 |
| 3 | Document/User 模型 | metadata schema、ACL 字段、version 字段 | 可构造 current/history/private 文档样例 |
| 4 | Domain Router | classify_domain() | 用现有样例做路由一致性测试 |
| 5 | Version Resolver | current/historical/comparison + query_date | 版本边界样例通过 |
| 6 | Finance Permission | sensitivity + role/ACL filter | 权限攻击样例全部拦截 |
| 7 | 检索前过滤 | allowed_docs + applicable_docs | 无权限/未生效文档不进入候选 |
| 8 | Evidence Judge API | 结构化 decision output | P-FIX / clarify / conflict 样例通过 |
| 9 | Trace | trace_id + router/filter/judge 结果入库 | 一次请求可完整还原 |
| 10 | Parity Eval | 先跑核心定点集，再跑 61 条 | 无关键行为回退；失败项进入 badcase |

# 12. 建议代码目录

knowflow/
├── app/
│   ├── main.py
│   ├── api/
│   │   ├── chat.py
│   │   ├── documents.py
│   │   └── eval.py
│   ├── core/
│   │   ├── domain_router.py
│   │   ├── sensitivity_router.py
│   │   ├── version_resolver.py
│   │   ├── permission_filter.py
│   │   ├── evidence_judge.py
│   │   └── response_assembler.py
│   ├── retrieval/
│   │   ├── bm25.py
│   │   ├── vector.py
│   │   ├── hybrid.py
│   │   └── reranker.py
│   ├── models/
│   │   ├── user.py
│   │   ├── document.py
│   │   ├── trace.py
│   │   └── eval.py
│   └── services/
│       ├── answer_service.py
│       └── eval_service.py
├── eval/
│   ├── gold_v1.csv
│   ├── run_eval.py
│   └── reports/
├── prompts/
│   └── baseline/
├── tests/
├── docs/
├── docker-compose.yml
└── README.md

# 13. 核心数据模型建议

## 13.1 Document / Chunk

{
  "document_id": "FIN-POL-003",
  "topic_id": "travel_policy",
  "title": "差旅管理制度",
  "version_no": "V2.1",
  "effective_at": "2026-05-01",
  "expired_at": null,
  "status": "active",
  "department": "finance",
  "confidentiality": "internal",
  "allowed_roles": ["employee", "finance_manager"],
  "page": 4,
  "section": "住宿标准",
  "chunk_id": "FIN-POL-003-C014"
}

## 13.2 User

{
  "user_id": "U001",
  "department": "finance",
  "role": "employee",
  "authorized_kb_ids": ["KB_FINANCE_PUBLIC"]
}

## 13.3 Evidence Decision

{
  "decision": "answer",
  "reason": "证据充分且适用范围唯一",
  "clarifying_question": "",
  "evidence_ids": ["FIN-POL-003-C014"],
  "risk_flags": []
}

## 13.4 Trace

{
  "trace_id": "...",
  "query": "...",
  "domain": "finance",
  "version_mode": "current",
  "query_date": "2026-05-09",
  "permission_filter": {...},
  "version_filter": {...},
  "retrieved_chunks": [...],
  "rerank_scores": [...],
  "decision": "answer",
  "citations": [...],
  "latency_ms": 0,
  "input_tokens": 0,
  "output_tokens": 0,
  "prompt_version": "baseline-v1"
}

# 14. 版本过滤必须代码化

POC 中 V102 主要通过 Evidence Judge Prompt 修复；工程化后，必须把“证据是否在 query_date 有效”前移到检索/版本层，Evidence Judge 不应承担所有时间计算。

def is_applicable(doc, query_date):
    return (
        doc.effective_at <= query_date
        and (
            doc.expired_at is None
            or query_date <= doc.expired_at
        )
    )

Current 查询的 query_date 使用请求时点；Historical 使用用户明确的历史日期；Comparison 分别解析当前与历史版本，不能把两套证据混成一个未标版本的上下文。

# 15. 权限过滤必须代码化

def allowed_document(doc, user):
    if doc.kb_id not in user.authorized_kb_ids:
        return False
    if doc.allowed_roles and user.role not in doc.allowed_roles:
        return False
    return True

# 先过滤，再检索 / rerank / LLM
candidate_scope = [
    doc for doc in all_docs
    if allowed_document(doc, user)
]

禁止实现为：先召回受限文档 → 送给 LLM → 再要求 LLM 不泄露。目标是 Unauthorized Retrieval Rate = 0。

# 16. Hybrid Retrieval 实施建议

第一版以求职 Demo 的工程完整性为目标，不必一开始同时部署 Elasticsearch 与 Qdrant。建议先用 PostgreSQL + pgvector + BM25 library，验证完整检索评测链后再决定是否拆服务。

Query
  ↓
Query Rewrite
  ↓
Permission Filter
  ↓
Version Filter
  ↓
BM25 Top20  +  Vector Top20
         ↓
       Merge
         ↓
    Rerank Top10
         ↓
   Evidence Judge

必须为每条候选记录 retrieval_source、raw_score、rerank_score，以便后续 Recall@K / MRR / nDCG 与 Trace 分析。

# 17. Citation Chain 实施规范

LLM 不直接自由生成文件名和页码，而是输出 citation_ids。

citation_id 必须映射到 chunk_id → document_id → version → page/section → original_text。

关键事实必须有引用；引用必须真正支持该结论。

回答 UI 可以显示文档名，但底层必须保留精确 chunk 级映射。

# 18. Eval 自动化与 100 条金标扩充

第一目标不是立即扩展业务功能，而是让冻结的 61 条 Core Set 可以一键自动运行。随后再扩到 PRD 要求的至少 100 条金标。

| 测试类别 | 建议总量 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| Current | 15 | 当前有效规则与标准问答 |
| Historical | 10 | 历史版本与明确历史日期 |
| Version Boundary | 10 | 生效日、失效日、前后一天 |
| Version Comparison | 10 | 新旧版差异与双上下文 |
| Clarify | 10 | 必要条件缺失；避免过度澄清 |
| Conflict | 10 | 同一适用范围内有效证据冲突 |
| No-answer / Refuse | 10 | 知识库外与证据不足 |
| Permission | 10 | 角色越权、提示注入、身份伪装 |
| Domain Ambiguity / Rewrite | 5 | 同义改写、跨域模糊 |
| Multi-turn | 5 | 补充条件后的连续问答 |
| 合计 | 100 | 覆盖可信 RAG 的核心失败模式 |

# 19. Badcase 自动闭环

新系统中 Badcase 不再只是 Excel 备注。至少以下事件自动入池：eval fail、用户点踩、refuse、conflict、引用缺失、权限拦截异常。

{
  "badcase_id": "BC-0001",
  "trace_id": "TR-...",
  "query": "...",
  "badcase_type": "version_error",
  "root_cause": "query_date filter missing",
  "fix": "apply effective/expired filter before conflict",
  "status": "open | fixed | regressed | closed",
  "regression_run_id": "RUN_005"
}

# 20. 不要在下一阶段做的事情

不要重新设计已经冻结的五类 Domain 体系，除非 Eval 证明存在系统性路由问题。

不要给 HR/Product/Service 为了“架构对称”强行加 Sensitivity_Classifier。

不要继续依赖 Prompt 解决本可通过 metadata/filter 解决的权限与有效期问题。

不要先做复杂多 Agent、自动审批、跨系统高风险执行。

不要优先做模型微调；先把检索、数据、Prompt、Eval 和 Trace 做扎实。

不要为了作品集做大而全管理后台；先做 Chat / Trace / Eval / Badcase 四页。

# 21. 下一账号 GPT 的工作协议

下面这部分可以直接作为新 GPT 账号的首条项目指令。

你现在接手 KnowFlow 企业可信知识协作 Agent 项目。

请严格遵守以下规则：
1. 当前 Dify POC 已冻结，不重新设计现有业务决策链。
2. 本阶段目标是把 POC 迁成 FastAPI 可部署 Demo，不是继续扩 Dify 节点。
3. 五个 Domain 为 HR / Finance / Product / Service / Other。
4. 只有 Finance 当前有 Sensitivity_Classifier：Normal / Restricted。
5. 权限控制必须在检索前完成；无权限内容不得进入 LLM 上下文。
6. 版本有效期必须由 query_date + effective_at + expired_at + status 先过滤，再参与冲突判断。
7. Evidence Judge 的核心状态为 answer / clarify / conflict / refuse；no_access 为权限专属状态。
8. clarify 只有在缺失信息会改变最终答案时才允许使用，禁止过度澄清。
9. Product 支持 current / historical / comparison；comparison 必须同时读取当前和历史证据。
10. 每次改动都必须先做定点回归，再跑冻结 Core Eval；失败项进入 badcase。
11. 不要凭空编造历史测试结果。如果需要精确 case 结果而交接材料中没有，应要求我上传 Eval Dataset / badcase_log。
12. 每一步请给出“具体文件、函数、字段、接口、测试用例、验收标准”，避免只给概念建议。

当前第一个任务：
建立 FastAPI 最小工程骨架与 Document/User/Version/ACL 数据模型，
先不实现 Hybrid Retrieval。
完成后，用已有固定样例验证 Domain / Version / Permission 三类路由与 POC 一致。

# 22. 交接材料清单

为了让另一个 GPT 账号无缝继续，建议与本文件一起上传以下材料。

□ KnowFlow 企业可信知识协作 Agent PRD V2.0（PDF）

□ 本文件：KnowFlow_POC_交接与下一阶段实施手册.docx

□ 冻结版 KnowFlow_Eval_Dataset（包含 Core 61 条及最终状态）

□ badcase_log（含 P001/P301、V102 等历史问题与修复记录）

□ Dify 冻结版工作流导出文件或至少完整工作流截图

□ 关键 Prompt 备份：Domain / Version / Sensitivity / Evidence Judge / Answer / Conflict / Clarification / Refusal

□ 知识库测试文档及元数据说明（Current / Historical / Restricted）

# 23. 下一步立即执行的任务

当前 POC 已经冻结，因此不要再运行新的 Dify 功能开发。下一步直接进入 FastAPI Sprint。

创建新的 Git 仓库或在现有仓库建立 /backend 目录。

建立 FastAPI 应用，完成 /health 与 /chat 的最小返回。

建立 User、Document、Chunk、Trace 四个 Pydantic / ORM 模型。

Document 必须先包含：document_id、topic_id、version_no、effective_at、expired_at、status、department、confidentiality、allowed_roles、kb_id。

用手工构造的 6-10 条文档数据实现 permission_filter() 与 version_filter()，暂时不接向量库。

迁移 Domain Router、Finance Sensitivity、Version Resolver。

使用现有 P-FIX 与 V102 样例做第一轮 parity test。

完成以上 7 项后，再进入 Hybrid Retrieval。不要把所有组件一次性同时开发。